Standard Planerverträge

Musterwerkvertrag - Leistungsbeschreibung

über

Planungsleistungen

für das Projekt

Genaue Bezeichnung

Dieser Vertrag wird abgeschlossen zwischen

Gemeinde /  NN

Anschrift / Sitz

als Auftraggeber (im folgenden AG genannt) einerseits und

Name des Planers

Anschrift des Planers

als Auftragnehmer (im folgenden AN genannt) andererseits.

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt A. allgemeiner Teil	3

A.1 Vertragsgegegenstand	3

A.2 Zustandekommen des Vertragsverhältnisses	3

A.3 Vertragsgrundlagen	3

A.4 Erfüllungsort	4

A.5 Grundsätze der Honorarermittlung	4

A.6 Änderung deS HONORARS	4

A.7 Kosteneinsparungen durch den Auftragnehmer	5

A.8 Wertsicherung	5

A.9 Pflichten des Aufragnehmers	5

A.9.1 Rahmenbedingungen	5

A.9.2 Koordinations-, Informations-, Prüf- und Warnpflichten	6

A.9.3 Anwesenheit und Besprechungen	7

A.9.4 Treuepflicht	7

A.9.5 Auskunftspflichten	7

A.10 Subunternehmer	7

A.11 Rechnungslegung	8

A.12 Zahlungsbedingungen	8

A.13 Treuepflicht, Datenschutz und Geheimhaltungsverpflichtung	8

A.14 Übernahme	9

A.15 Verzug	9

A.16 HAFTUNG und Gewährleistung	9

A.17 Ersatzvornahme	10

A.18 Vertragsstrafen	10

A.19 Vorzeitige Vertragsauflösung	11

A.20 Pflichten bei Vertragsauflösung	12

A.21 Verwendungs- und Verwertungsrechte, Verschwiegenheitserklärung	12

A.22 Übertragung von Rechten und Pflichten aus dem Vertrag	13

A.23 Sonstiges	13

Abschnitt B. leistungsbilder	15

Honorarangebotsformular	15

- allgemeiner Teil

  - Vertragsgegegenstand

- Im Rahmen des Vergabeverfahrens wurde der Auftragnehmer („AN“) als obsiegender Bieter ermittelt. Hierauf wurde mit dem Auftraggeber („AG“) der gegenständliche Vertrag abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrags ist die Erbringung von Planungsleistungen für das gegenständliche Vorhaben im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen. Die detaillierte Leistungsbeschreibung sowie sämtliche Verhandlungsergebnisse über das Angebot werden integrierender Bestandteil des Leistungsvertrages.

- Der Vertrag regelt den Umfang und die Bedingungen der vom AN zu erbringenden Leistungen. Die angebotenen Lösungen entsprechen in Umfang und Zielrichtung den Vorgaben des AG.

- Unmittelbar nach Vertragsabschluss ist der AN verpflichtet, in einer Detailplanung sämtliche Vorbereitungen für die Durchführung des Projektes zu treffen und auf Basis der freigegebenen Detailplanung in Zusammenarbeit mit dem AG umzusetzen.

- Die Projektabwicklung muss stets objektiv und nach anerkannten technischen Grundsätzen durchgeführt werden. Der AG ist jederzeit berechtigt, die vertragsgemäße Leistungserbringung des AN zu kontrollieren.

  - Zustandekommen des Vertragsverhältnisses

- Das Vertragsverhältnis kommt zu dem Zeitpunkt zustande, zu dem der Bieter die Verständigung von der Annahme seines Angebotes auf Basis der im Rahmen des Verhandlungsverfahrens erzielten Verhandlungsergebnisse (Zuschlagserteilung) erhält. Der AG kann vom AN eine unterfertigte Auftragsbestätigung (Gegenschlussbrief) verlangen.

  - Vertragsgrundlagen

- Vertragsgrundlagen sind in nachstehender Reihenfolge:

- Zuschlagserteilung bzw. Auftragsschreiben,

- das Angebot des AN in der letztgültigen Fassung samt aller Beilagen,

- sämtliche Ausschreibungsunterlagen einschließlich aller Beilagen,

- der gegenständliche Vertrag und die mit dem Werkvertrag übermittelten Beilagen,

- Resolutionsantrag zur PVC-Vermeidung, Landtagsbeschluss v. 18.02.1993

- die für das Bauvorhaben erforderlichen, jeweils geltenden sanitäts- und baurechtlichen Bestimmungen samt den einschlägigen Verordnungen sowie alle sonst für die Leistungserbringung relevanten öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere Bescheide samt Auflagen,

- die Honorarleitlinien der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten in der zuletzt gültigen Fassung, aufgehoben durch die 190. Verordnung der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, Zl 252/06 bilden subsidiär die Grundlage für die ergänzende Auslegung des jeweiligen Leistungsbildes,

- die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden einschlägigen technischen Normen (insbesonders ÖNORMEN) sowie die von der NÖ Landesregierung erlassenen relevanten Richtlinien und Vorgaben (zB Richtlinie für die Abwicklung Niederösterreichischer Bauvorhaben),

- die ÖNORM A 2060 (2002). Soweit der Leistungsvertrag nicht anderes vorsieht, gilt Abschnitt 5 der ÖNORM A 2060 subsidiär mit Ausnahme der folgenden Bestimmungen:

- Punkt 5.8.1,

- Punkt 5.15.3,

- Punkt 5.19.2 Abs. 1, 2. HS des 1. Satzes sowie der 2. Satz,

- Punkt 5.21.4.3,

- Punkt 5.24.1,

- Punkt 5.25.4 hinsichtlich der Textteile „5.25.1.3 und“,

- Punkt 5.29.3.1,

- Punkt 5.29.3.4,

- die einschlägigen Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches („UGB“),

- die einschlägigen Vorschriften des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches („ABGB“),

- der letzte Stand der Technik.

- Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen des AN werden nicht Vertragsbestandteil.

  - Erfüllungsort

- Erfüllungsort ist der Ort, an dem das Projekt ausgeführt bzw. errichtet wird.

  - Grundsätze der Honorarermittlung

- Mit dem Honorar sind alle Aufwände des AN abgegolten, die zur Verwirklichung des Projektes erforderlich sind; einschließlich aller Nebenleistungen, insbesondere Reisekosten, Telefon- oder Telefaxkosten, Vervielfältigungskosten, Kosten für die Herstellung von EDV-Datenträgern eingerechnet.

- Der AN erklärt, dass sein Honorar aufgrund des beiliegenden Leistungsbilds sowie alle sonstiger Projektgrundlagen kalkuliert wurde und dabei auch jene Leistungen berücksichtigt sind, die nicht explizit im Leistungsbild angeführt sind.

- Jede Projektphase ist über Verlangen des AG nach Freigabe der Projektphase abzurechnen.

- Baukostenänderungen nach Zuschlagserteilung haben mit Ausnahme der in Punkt A.6 angeführten Fälle, keine Auswirkungen auf die Höhe des Honorars.

  - Änderung deS HONORARS

- Wird eine Wiederholung der Leistungen des AN erforderlich, hat der AN Anspruch auf eine Änderung seines Honorars in den beiden folgenden Fällen:

- Bei Auflagen, die für den AN zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bei aller Sorgfalt nicht vorhersehbar waren,

- bei nachträglichen wesentlichen Änderungen, die ausschließlich in der Sphäre des AG liegen und eine wesentliche Änderung zu den Projektzielen darstellen oder eine wesentliche Abweichung des Planungs- und Bauaufsichtsaufwandes nach sich ziehen.

- Wird eine zusätzliche Leistung des AN erforderlich, hat der AN Anspruch auf eine Änderung seines Honorars in den beiden folgenden Fällen:

- Bei Leistungen, die für den AN im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bei aller Sorgfalt nicht vorhersehbar waren,

- bei Leistungen, die infolge höherer Gewalt zur benutzungsreifen Fertigstellung des Objektes erforderlich sind.

- Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass eine Änderung des Honorars insbesondere dann nicht erfolgt, wenn:

- der AN für Leistungen selbst verantwortlich ist, etwa bei fehlerhaften Mengen- und/oder Massenermittlungen und/oder bei fehlerhaften Ermittlungen von Kosten, bei nicht rechtzeitigen Abklärungen mit Behörden, bei sonstigen Leistungen im Rahmen der Gewährleistungsverpflichtung,

- der AN eine Leistung erbringt, die zur betriebsbereiten Herstellung des Objektes nicht erforderlich ist.

- Voraussetzung für eine Änderung des Honorars ist, dass der AN dem AG unverzüglich nach Bekanntwerden von Umständen zur Änderung, jedenfalls vor Ausführung der Leistungen gem Abs 1 und 2, sämtliche Kosten, Termin- und Qualitätsauswirkungen in Form einer Änderungsevidenz schriftlich aufzeigt und nach Freigabe durch den AG zu dokumentiert.

- Vertragswidrig oder ohne vertragliche Grundlage erbrachte Leistungen werden nur dann vergütet, wenn sie dem AG angezeigt und von diesem im Nachhinein schriftlich genehmigt werden. Waren solche Leistungen zur Erfüllung des Vertrages notwendig und konnte die Prüfung und die Zustimmung des AG wegen nicht vom AN zu vertretenden Gründen nicht rechtzeitig eingeholt werden, so ist dem AG hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen.

- Entfällt eine Leistung oder eine Teilleistung oder verändert sich der Projektumfang, der zu einer Verringerung der Baukosten führt, hat der AG Anspruch auf Reduktion des Honorars.

- Eine Änderung des Honorars auf Basis der A.6 Abs 1 bis 6 erfolgt nur dann, wenn sich die Honorarbemessungsgrundlagen (honorarwirksame Baukosten) um mehr als fünf Prozent der im Vergabeverfahren festgelegten Honorarbemessungsgrundlage verändert:

- Bis zu einer Änderung der honorarwirksamen Baukosten von 5 % nach oben oder unten erfolgt keine Honoraranpassung,

- bei einer Änderung von mehr als 5 % nach oben wird der Betrag, der 105 % der Baukosten übersteigt, der ursprünglichen Honorarbemessungsgrundlage hinzugerechnet,

- bei einer Änderung von mehr als 5 % nach unten wird der Betrag, der 95 % der ursprünglichen Honorarbemessungsgrundlage unterschreitet, von der oben angeführten Honorarbemessungsgrundlage abgezogen.

- Für die (Summe der) mit Änderungsevidenzen genehmigten Änderungen der Honorarbemessungsgrundlage steht dem AN bzw. dem AG eine Honoraranpassung zu. Die Honoraranpassung berechnet sich wie folgt:

Honorarsatz = Angebotenes Honorar / Honorarbemessungsgrundlage * 100 [%]
Eine Änderung der Honorarbemessungsgrundlage nach Vertragsabschluss bewirkt keine Änderung 
des festgelegten Honorarsatzes.

Honoraranpassung = Änderung der Honorarbemessungsgrundlage (EUR) * Honorarsatz

Honorar NEU = Angebotenes Honorar + Honoraranpassung

- Die Honoraranpassung erfolgt jeweils mit der auf die Änderung folgenden Rechnung.

- Sollten Änderungen nach Abs 1 und 2 zur Herstellung des Bauwerkes erforderlich sein, für welche das Modell der Honoraranpassung nach Entscheidung des AG nicht adäquat erscheint (zB Mehrkosten durch aufwendigere Gründungsmaßnahmen, Erhöhung der Baukosten ohne adäquaten Mehraufwand für den AN, Qualitätsänderung ohne nennenswerten Mehraufwand für den AN), so ist auf der Grundlage des angebotenen Bruttomittellohn-Stundensatzes für derartige Zusatzleistungen seitens des AN ein Angebot zu erstellen und vor Ausführung der Leistungen vom AG zu bestellen.

  - Kosteneinsparungen durch den Auftragnehmer

- Im Falle von vom AN erzielten Kosteneinsparungen kann eine Bonusregelung vereinbart werden.

- Bei Einsparungen infolge einer Änderung von Qualitäten hat der AN den AG so rechtzeitig und nachweislich auf die beabsichtigte Änderung hinzuweisen, dass eine Prüfung und Zustimmung des AG vor einer Änderung der Qualitätsvorgaben eingeholt werden kann.

  - Wertsicherung

- Die Wertsicherung erfolgt anhand der letztgültig verfügbaren, monatlichen Baukostenindices für den „Wohnhaus- und Siedlungsbau Gesamtbaukosten insgesamt“ der Statistik Austria publiziert durch die Wirtschaftskammer Österreich.

- Als Bezugsgröße für Anpassungen dient die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses festgelegte (sofern nichts anderes vereinbart, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses letztgültig verfügbare) Indexzahl. Alle veränderlichen Preise sind auf eine gerundete Dezimalstelle zu berechnen. Der Nachweis der Erhöhung ist vom AN zu führen.

- Die Wertsicherung wird nur bei Teilschluss- bzw. Schlussrechnungen berücksichtigt. Für die Abrechnung einer Projektphase wird die arithmetisch gemittelte Indexzahl bezogen auf den jeweiligen Leistungszeitraum herangezogen.

  - Pflichten des Aufragnehmers

    - Rahmenbedingungen

- Der AN hat seine Leistungen in Übereinstimmung mit den vom AG vorgegebenen Projektzielen (Qualitäten, Kosten, Termine) zu erbringen.

- Der AN ist grundsätzlich zur persönlichen Leistungserbringung verpflichtet und hat das im Angebot bzw. in den Verhandlungen namhaft gemachte bzw. tatsächlich zu Auftragsbeginn eingesetzte Schlüsselpersonal während der gesamten Vertragslaufzeit einzusetzen.

- Der AN hat die Vorgaben des AG umzusetzen. Der AN verpflichtet sich, die Leistungen unter Zugrundelegung der vom AG vorgelegten Planunterlagen durchzuführen und mit dem AG sowie mit den zuständigen Fachabteilungen des Amtes der NÖ Landesregierung und dem Baubeirat ständig zusammenzuarbeiten. Der AN ist verpflichtet und leistet Gewähr dafür, die ihm übertragenen Leistungen mit fachlicher und kaufmännischer Sorgfalt nach bestem Wissen und nach dem aktuellen Stand der Technik durchzuführen und die neuesten Erfahrungen in der Projektabwicklungs- und Planungstechnik, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften, ÖNORMEN, Beschlüsse des NÖ Landtages und der NÖ Landesregierung, die Richtlinien des Amtes der NÖ Landesregierung und die anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.

- Hat der AN Bedenken im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit oder die Eignung der Vorgaben des AG, so hat er diese dem AG im Rahmen seiner Prüf-, Warn- und Aufklärungspflichten unverzüglich, unaufgefordert und schriftlich mitzuteilen.

- Der AN hat während der gesamten Vertragsabwicklung vorrangig und ausschließlich die Interessen des AG zu wahren. Bei der Vereinbarung der Termine hat der AN die Bedürfnisse und terminlichen Erfordernisse des AG im Verhältnis zu anderen Projekten möglichst vorrangig zu berücksichtigen.

- Der AN garantiert die Einhaltung der vereinbarten Termine. Bei Angaben in Kalenderwochen gilt der Freitag dieser Wo-he, 12:00 Uhr als Endtermin.

- Der AN hat den AG im Rahmen der übertragenen Leistungen gegenüber Behörden, Planern, Konsulenten, Sonderfachleuten, Unternehmen und allen Dritten, welche für das Bauvorhaben Leistungen zu erbringen haben, zu vertreten bzw. dem AG beratend zur Seite zu stehen und alle diese Aufgaben im engsten Einvernehmen mit dem AG zu tätigen. Insbesondere bedürfen alle Entscheidungen, die preisliche oder terminliche Auswirkungen nach sich ziehen, der Einwilligung des AG. In allen anderen Fällen ist der AN oder seine Mitarbeiter nicht berechtigt, den AG nach außen gegenüber Dritten zu vertreten, belastende Verpflichtungen einzugehen oder rechtlich zu binden. Agieren der AN oder seine Mitarbeiter vor Ort in einer Weise, dass Dritte von einer Scheinvertretung ausgehen können, so haftet der AN dem AG für sämtliche daraus resultierende Schäden und hält den AG oder seine Mitarbeiter im Fall einer Inanspruchnahme vollumfänglich schad- und klaglos.

- Der AN hat bei der Leistungserbringung darauf zu achten, dass der Betrieb im jeweiligen Standort so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.

- Die Vertrags- und Auftragssprache ist Deutsch. Das gilt auch für sämtliche Besprechungen, Korrespondenz, Unterlagen, Prospekte, technische Beschreibungen, Pläne, Berechnungen, behördliche Ansuchen, Gutachten, also alle mit der Auftragserfüllung notwendigen Unterlagen, Subverträge sowie für die Auftrags- und/oder die Projektführung des AN sowie für die leitenden Personen (verhandlungssicheres Deutsch in Wort und Schrift).

- Preise, Abrechnungen etc. sind in Euro anzugeben. Es sind das metrische Maßsystem und die in Österreich geltenden technischen Einheiten zu verwenden (siehe Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 152/1950 idgF).

- Der AN ist in keinem Fall, auch nicht bei Streitigkeiten zwischen AG und AN berechtigt, seine Leistung zurückzuhalten, einzuschränken, auszusetzen oder einzustellen.

- Wird vom AG ein Projektserver zur Verfügung gestellt, so ist die Teilnahme des AN an diesem System unentgeltlich verpflichtet.

    - Koordinations-, Informations-, Prüf- und Warnpflichten

- Der AN hat den AG bzw. dessen Vertreter laufend über

- alle wesentlichen, das Vertragsverhältnis und dessen Erfüllung betreffenden Ereignisse,

- die Kosten,

- termin- und qualitätsrelevante Vorkommnisse

zu informieren bzw. zu berichten.

- Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen mit allen anderen Projektbeteiligten zu koordinieren. Wird der Betrieb in den übrigen, nicht durch das Bauvorhaben betroffenen Bereichen aufrechterhalten, hat der AN bei der Planung darauf Bedacht zu nehmen. Der AN hat insbesondere dafür zu sorgen, dass die ausführenden Unternehmen den laufenden Betrieb so wenig wie möglich stören.

- Der AN ist verpflichtet und berechtigt, die für die Tätigkeit erforderlichen Unterlagen und Stellungnahmen von allen am Projekt direkt Beteiligten rechtzeitig anzufordern.

- Den AN trifft eine umfassende Warnpflicht, insbesondere ist der AN verpflichtet, den AG

- bei Unstimmigkeiten, Fehlern oder Widersprüchen in den erhaltenen Unterlagen (prüfende Übernahme der Unterlagen),

- bei Änderungen von Vertragsinhalten,

- bei Gefährdung der Einhaltung des Kosten- oder Terminrahmens,

- bei Gefährdung der Einhaltung der Regeln der Technik

unverzüglich unter Bekanntgabe aller relevanten Informationen zu warnen. Alle Mitteilungen im Rahmen der Erfüllung dieser Warnpflicht haben schriftlich zu ergehen.

- Auf Verlangen sind dem AG und seinem Vertreter Unterlagen zur Prüfung zu übergeben (zB Pläne, Terminpläne, Protokolle, Schriftverkehr etc.). Überdies steht der AN bei Unklarheiten bei der Ausführung auf Verlangen des AG bzw. seines Vertreters binnen zwei Stunden am Ort der Ausführung zur Verfügung. Diese Leistungen sind mit dem Honorar abgegolten.

- Die umfassende Informations-, Prüf- und Warnpflicht besteht während der gesamten Auftragsdauer und verpflichtet den AN, bei sonstigem Verzicht der Geltendmachung von Ansprüchen jedweder Art, spätestens bei der Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen, wenn er Bedenken gegen den Vertragsgegenstand oder die mit der Ausführung seiner Leistung zusammenhängenden Umstände hat oder haben müsste.

- Bei Verletzung seiner Koordinations-, Informations-, Prüf- und Warnpflichten hält der AN den AG in vollem Umfang schad- und klaglos. Eine allfällige Sachkunde des AG bzw. dessen Vertreters entbindet den AN nicht von seinen Koordinations-, Informations-, Prüf- und Warnpflichten.

    - Anwesenheit und Besprechungen

- Der AN ist verpflichtet, an Besprechungen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben, wie zB Projekt-, Nutzer-, Abstimmungs- und Bauherrenbesprechungen teilzunehmen bzw. diese zu führen. Der AN hat darüber hinaus

- über Einladung des AG als beratendes Mitglied an internen Sitzungen des AG teilzunehmen,

- bei Verhandlungen mit Dritten den AG zu unterstützen bzw. zu vertreten.

    - Treuepflicht

- Der AN ist aufgrund des zwischen ihm und dem AG bestehenden Treueverhältnisses zur umfassenden Wahrung der Interessen des AG in fachlicher, wirtschaftlicher, rechtlicher und terminlicher Hinsicht, unbeeinflusst von den eigenen Interessen oder den Interessen Dritter verpflichtet.

- Es ist ihm und seinen Mitarbeitern insbesondere nicht gestattet, etwaige Vorteile, die ihm von dritter Seite im Zusammenhang mit der Erfüllung der ihm mit diesem Vertrag übertragenen Aufgaben angeboten werden, anzunehmen oder selbst etwaige Vorteile den Bediensteten des Landes NÖ zuzuwenden oder zu versprechen.

- Der AN hat erlangte Vorteile zur Gänze an den AG oder dessen Vertreter herauszugeben.

    - Auskunftspflichten

- Der AN hat dem AG jederzeit Auskunft über sämtliche mit der Abwicklung des gegenständlichen Vertrages zusammenhängende Fragen zu erteilen und Änderungen in der Innehabung oder des Sitzes des Unternehmens des AN, im Konzessions- oder Befugnisumfang oder dergleichen sofort schriftlich bekannt zu geben.

  - Subunternehmer

- Der AN darf nur die namhaft gemachten Subunternehmer im angegebenen Ausmaß einsetzen. Eine nachträgliche Beauftragung eines Subunternehmers bzw. ein Wechsel des Subunternehmers ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zulässig.

- Der AN haftet für seine Subunternehmer gemäß § 1313a ABGB. Auf Verlangen des AG hat der AN die mit seinen Subunternehmern geschlossenen Vereinbarungen dem AG zur Einsicht vorzulegen.

- Der AN verpflichtet sich, Zahlungen des AG an Subunternehmer des AN als schuldbefreiend anzuerkennen, falls der AN mit seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Subunternehmern nachweislich in qualifizierten Verzug gerät.

  - Rechnungslegung

- Vor jeder Rechnungslegung ist das Einvernehmen mit dem Rechnungsprüfer des AG (zB in Form eines Zahlungsplanes bzw nach einvernehmlicher Beendigung einer Projektphase) herzustellen.

- Anforderungen an die Rechnung:

- Angaben gemäß § 11 Abs 1 UStG idgF,

- Erstellung gemäß den jeweils geltenden Umsatzsteuerrichtlinien,

- die Rechnungsform muss dem AG die Prüfung mit zumutbarem Aufwand ermöglichen,

- Erstellung auf Büropapier des AN samt Kontoverbindung des AN ohne Vorbehalte,

- detaillierter Leistungsausweis unter Anschluss der schriftlichen Leistungsnachweise,

- gesonderte Ausweisung der im Rechnungsbetrag enthaltenen Umsatzsteuer,

- Ausstellung und Übermittlung in zweifacher Ausfertigung und zeitgleich auch in elektronischer Form.

- Mit der Schlussrechnung bzw. mit den Teilschlussrechnungen sind sämtliche Leistungen zu verrechnen; Forderungen, die nach Legung der (Teil-) Schlussrechnung erhoben werden, sind ausgeschlossen und werden nicht vergütet. Bei fehlenden Leistungsnachweisen oder fehlendem Einvernehmen mit dem Rechnungsprüfer ist der AG berechtigt, die Rechnung ohne Angabe von Gründen zurückzustellen.

- Der AN ist nicht berechtigt, seine Forderungen, gegen Forderungen des AG aufzurechnen, es sei denn, der AG stimmt der Aufrechnung zu oder die Forderung ist rechtskräftig gerichtlich festgestellt. Der AN erklärt sich mit der Verrechnung mit Forderungen jeder Art des AG bzw des Landes NÖ einverstanden.

- Die Rechnungsadresse und -anschrift, die UID-Nummer des AG und allfällige abweichende Bestimmungen zum Rechnungslauf werden dem AN mit dem Auftragsschreiben bekannt gegeben.

- Eine Arbeitsgemeinschaft ist verpflichtet, sämtliche Leistungen ausschließlich durch das federführende Mitglied in Rechnung zu stellen.

- Ist eine Rechnung oder sind die geforderten Beilagen und Nachweise mangelhaft oder unvollständig, sodass sie der AG nicht prüfen kann, oder sind die Leistungen, über die Rechnung gelegt wird, noch nicht erbracht, so kann der AG die Rechnung dem AN zur Verbesserung zurückstellen. Die Prüf- und Zahlungsfrist beginnt in diesem Falle erst mit dem Einlangen der berichtigten Rechnung beim AG zu laufen.

- Voraus- und Anzahlungen werden nicht geleistet; Überzahlungen können vom AG innerhalb von  fünf Jahren ab Kennt-nis zurückgefordert werden.

  - Zahlungsbedingungen

- Der AN hat nach Maßgabe der erbrachten und anerkannten Leistungen Anspruch auf Teilzahlungen.

- Teilrechnungen sind 45 Tage nach Eingang der Rechnung fällig.

- Teilschlussrechnungen und Schlussrechnungen sind nach 60 Tagen nach Eingang der Rechnung fällig.

- Für (Teil-)Zahlungen innerhalb von 30 Tagen ab Eingang einer Teilrechnung beim AG gilt ein Skonto in der Höhe von 3% der Rechnungssumme netto als vereinbart.

- Für (Teil-)Zahlungen innerhalb von 45 Tagen ab Eingang einer Teilschluss- oder Schlussrechnung beim AG gilt ein Skonto in der Höhe von 3% der Rechnungssumme netto als vereinbart.

- Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf dem Konto des Empfängers maßgeblich (Richtlinie 2000/35/EG).

- Der AG ist berechtigt, Verpflichtungen aus dem Titel der Umsatzsteuer durch Überrechnung seines Vorsteuerguthabens auf das Steuerkonto des AN zu begleichen. Der AN ist verpflichtet, dem AG nach Zuschlagserteilung sein Betriebsfinanzamt und seine Steuernummer bekannt zu geben.

- Zwischen AG und AN gilt ausdrücklich als vereinbart, dass bei einem Zahlungseingang/Teilzahlungseingang nach Ablauf der Skontofrist der Skontoabzug bloß für die betreffende Rechnung verloren geht, jedoch keinesfalls für das gesamte Entgelt der Leistung (vorangegangene/nachfolgende Rechnungen).

  - Treuepflicht, Datenschutz und Geheimhaltungsverpflichtung

- Der AN kommt bei der Vertragserfüllung mit Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen des AG sowie mit personenbezogenen Daten, die der AG verarbeitet, in Berührung. Der AN verpflichtet sich zur Geheimhaltung aller ihm im Zuge des Vergabeverfahrens und in Ausführung des Auftrages bekannt gewordener und sonstigen Kenntnisse, sofern ihn der AG nicht in bestimmten Einzelfällen schriftlich von dieser Verpflichtung entbindet. Diese Geheimhaltungsverpflichtung besteht auch für Daten von juristischen Personen und Personengesellschaften.

- Der AN verpflichtet sich, seine Mitarbeiter und allfälligen Subunternehmer schriftlich zur Einhaltung der vereinbarten Datenschutzmaßnahmen und des § 15 Datenschutzgesetz DSG 2000 idgF sowie zur Geheimhaltung aller Informationen zu verpflichten, die ihnen in Erfüllung dieses Vertrages zur Kenntnis gelangen. Der AN verpflichtet sich für den Fall bei sonstiger verschuldensunabhängiger Schadenersatzpflicht die Verschwiegenheitsverpflichtung auch allen anderen von ihm zur Erfüllung herangezogenen Personen nachweislich zu übertragen.

- Diese Verpflichtung gilt örtlich und zeitlich unbeschränkt und bleibt auch nach Beendigung der vertraglich vereinbarten Tätigkeit für unbestimmte Zeit aufrecht. Diese Verpflichtung gilt auch gegenüber allfälligen mit dem AN verbundenen Unternehmen oder Erfüllungsgehilfen. Die Haftung des AN für seine Mitarbeiter und allfällige Subunternehmer wird dadurch nicht eingeschränkt.

- Veröffentlichungen aller Art in Zusammenhang mit diesem Vertrag sowie die Nennung des AG in Referenzen sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zulässig.

- Der AN darf keine Zuwendungen anbieten, gewähren, annehmen oder fordern, die der Bestechung dienen. Unbescha-det sonstiger Ansprüche ist der AG berechtigt, im Falle des Zuwiderhandelns den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzu-lösen.

  - Übernahme

- Die Geltung der §§ 377f UGB wird ausgeschlossen. Der AG ist daher weder zur sofortigen Untersuchung noch zur unverzüglichen Mängelrüge verpflichtet. Die betriebsbereite Übernahme setzt die Durchführung aller gesetzlichen und behördlich vorgeschriebenen Auflagen, die Vorlage aller Prüfzertifikate (CE etc) und die nachweisliche Erfüllung sämtlicher Auflagen aller Bewilligungsbehörden voraus. Für die Erfüllung dieser Punkte ist ausschließlich der AN zuständig. Die Kosten sind mit dem Honorar  abgegolten.

  - Verzug

- Unterbleibt die Erfüllung der Leistung bzw. eines Leistungsteils oder wird die Leistung bzw. der Leistungsteil nicht vertragsgemäß erbracht, so ist der AG nach seiner Wahl berechtigt, unbeschadet des Rechtes auf Geltendmachung der Vertragsstrafe (A.18) unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall ist die Vertragsstrafe bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung oder bis zur Ersatzbeschaffung durch den AG zu entrichten.

- Bei Verschulden des AN behält sich der AG die Geltendmachung darüber hinausgehender Schadenersatzansprüche vor.

- Der AN kann bei Verzug des AG mit Zahlungen Verzugszinsen im Ausmaß des Basiszinssatzes zuzüglich vier Prozentpunkte geltend machen, sofern der AN den fälligen Betrag nicht rechtzeitig erhalten hat, es sei denn, dass der AG für die Verzögerung nicht verantwortlich ist. Verschulden und Grad des Verschuldens sind vom AN nachzuweisen.

  - HAFTUNG und Gewährleistung

- Der AN übernimmt die Gewähr, dass seine Leistungen (insbesondere Pläne) die vertraglich zugesicherten und gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften haben, den geltenden Normen, den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und dem Letztstand der anerkannten Regeln der Technik sowie allen behördlichen Auflagen und Genehmigungen entsprechen, sowie geeignet sind, das Projekt nach den Vorgaben des AG zu verwirklichen und dass die zuständigen Behörden nach planmäßiger Ausführung die Benützungsbewilligungen erteilen.

- Die Gewährleistungsfrist für sämtliche vom AN erbrachten Leistungen beträgt drei Jahre ab förmlicher Übernahme des Bauwerks gemäß ÖNORM B 2110 idgF. Durch außergerichtliche Rüge eines Mangels durch den AG verlängert sich die Frist zur Geltendmachung von Gewährleistungs- und Schadenersatzforderungen hinsichtlich des gerügten Mangels um ein Jahr.

- Wird der AN vom AG wegen der Mangelhaftigkeit der Leistungen in Anspruch genommen und können die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb angemessener Frist (idR 14 Kalendertage) vom AN behoben werden, so kann der AN nach seiner Wahl diese Mängel auf Kosten des AN beheben lassen, Preisminderung begehren oder vom Vertrag im Hinblick auf den mangelhaften Teil oder zur Gänze zurücktreten.

- Neben den Gewährleistungsregeln haftet der AN dem AG für seine Leistungen nach den Regeln des Schadenersatzrechts. Der AN hat dem AG unabhängig vom Verschuldensgrad nicht nur den tatsächlichen Schaden, sondern auch den entgangenen Gewinn zu ersetzen und hat im Rahmen seiner Haftung den AG von Ansprüchen Dritter vollumfänglich schad- und klaglos zu stellen.

- Treten während der Vorbereitungen oder Durchführung der Leistungen besondere, für einen sorgfältigen AN erkennbare und für den AG überraschende Probleme auf, so ist der AN verpflichtet, alles zur Einhaltung der ursprünglichen Ziele bzw. Zeitplans unter höchstmöglicher Anstrengung zu unternehmen und dem AG die dadurch verursachten Kosten vollumfänglich  zu ersetzen.

- Eine Begrenzung des Schadenersatzes ist unzulässig. Der AN hat seine Leistungen mit der von ihm als Fachmann zu erwartenden Sorgfalt (§ 1299 ABGB) zu erbringen; er haftet ferner für die Einhaltung von Terminen und Projektvorgaben.

- Zahlungen des AG gelten nicht als Verzicht auf die Geltendmachung irgendwelcher Ansprüche.

  - Ersatzvornahme

- In jedem Fall einer durch den AN verschuldeten Leistungsstörung, wie zB Verzug, Störungsbeseitigung oder Mängelbehebung, ist der AG nach Setzung einer angemessenen Frist zur Ersatzvornahme auf Kosten des AN berechtigt.

  - Vertragsstrafen

- Der AG ist berechtigt, in folgenden Fällen Vertragsstrafen - unbeschadet weiterer Verzugs- und sonstiger Rechtsfolgen - zu fordern:

- Bei Nichteinhaltung von Terminen und Zwischenterminen gemäß Terminplan wird eine Vertragsstrafe in der Höhe von 2 Promille des Honorars pro Kalendertag einbehalten,

- bei Nichteinhaltung des vereinbarten Übergabestichtages bzw. Terminplanecktermins wird eine zusätzliche Vertragsstrafe in der Höhe von 1% Honorars einbehalten,

- bei Verstoß gegen die Verpflichtung zur Geheimhaltung, gegen die Treuepflicht, gegen die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG) insbesondere, wenn bei der Ausführung des Auftrags personenbezogene Daten iSd DSG erhoben werden, verpflichtet sich der AN zur Leistung einer Mindestvertragsstrafe in der Höhe von 5% des Honorars pro Einzelfall,

- bei Verzug des AN mit der Erfüllung einer Verpflichtung aus diesem Leistungsvertrag; objektiver Verzug ist ausreichend. Für jeden Tag beträgt die Vertragsstrafe 2 Promille des Gesamt-Nettohonorars pro Kalendertag. Die Gesamtsumme dieser Vertragsstrafe pro Verzugsfall ist mit 25% des Honorars begrenzt. Ein über diese Summe hinausgehender Schaden hat der AN nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu ersetzen. Die Vertragsstrafe wird beginnend mit dem 1. Tag des Verzugs bis zur vollständigen Beendigung des Verzugs berechnet. Bei Vertragsrücktritt ist die Vertragsstrafe – unbeschadet sonstiger Rücktrittsfolgen – nur für den Zeitraum bis zur Zustellung der Rücktrittserklärung an den AN zu berechnen,

- bei Rücktritt vom Vertrag wegen Verzugs oder bei Wandlung wegen wesentlicher Mängel. Der AG ist berechtigt, eine verschuldensunabhängige Vertragsstrafe zu fordern, die einem Zwölftel des Honorars  entspricht,

- bei Verletzung der Subunternehmer-Regelung (Punkt A.10) hat der AG gegen den AN Anspruch auf die Leistung einer Vertragsstrafe in der Höhe von 5% des Honorars je Einzelfall. Dieser Verstoß stellt außerdem einen außerordentlichen Kündigungsgrund dar,

- bei Verzug, der dazu führt, dass ein im Rahmenterminplan festgesetzter Termin nicht eingehalten werden kann oder bei sonstigem qualifizierten Verzug mit einer Leistung nach vorheriger schriftlicher Mahnung und Setzung einer angemessenen Nachfrist (idR 14 Kalendertage) gilt je angefangener Verzugswoche eine Vertragsstrafe in der Höhe von 0,5% des Honorars, gedeckelt mit 5% des gesamten Honorars als vereinbart.

- Der AG ist berechtigt, die Vertragsstrafe neben der Erfüllung zu fordern. Die Vertragsstrafe gebührt dem AG auch dann,

- wenn kein Schaden eingetreten ist,

- wenn den AN an der Nichterfüllung oder Schlechterfüllung kein Verschulden trifft,

- unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für die Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund erfüllt sind oder nicht.

- Der AN stellt den AG für alle über die Vertragsstrafe hinausgehenden Schäden in vollem Umfang schad- und klaglos.

- Der AN hat eine Vertragsstrafe nicht zu leisten, wenn er beweist, dass die Vertragsverletzung auf einem außerhalb seines Einflussbereichs liegenden Hinderungsgrund beruht und das von ihm vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, den Hinderungsgrund bei Vertragsabschluss in Betracht zu ziehen oder den Hinderungsgrund bzw. seine Folgen zu vermeiden oder zu überwinden.

  - Vorzeitige Vertragsauflösung

- Dieser Vertrag kann unbeschadet sonstiger Ansprüche des AG jederzeit aus wichtigem Grund sowohl vom AG als auch vom AN mit sofortiger Wirkung gekündigt werden.

- Ein wichtiger Grund, der den AG zur sofortigen Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor,

- wenn über das Vermögen des AN das Liquidations- oder Konkursverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Eröffnung des Ausgleichs- /Konkursverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird,

- bei Tod des AN oder eines Mitglieds einer Arbeitsgemeinschaft, Bestellung eines Sachwalters für den AN (§ 268 ABGB), Verlust, Zurücklegung oder Erlöschen der Gewerbeberechtigung oder Berufsausübungsbefugnis oder Veräußerung bzw. Aufgabe des Unternehmens des AN. Das gilt auch dann, wenn die angeführten Umstände bereits im Zeitpunkt der Zuschlagserteilung gegeben waren,

- bei wiederholten groben Vertragsverletzungen des AN, insbesondere wenn der AN den Anordnungen des AG wiederholt nicht Folge leistet,

- bei Austausch oder Abzug von Schlüsselpersonal,

- wenn sich nachträglich herausstellt, dass der AN im Zuge des diesem Vertrag vorangegangenen Vergabeverfahrens unrichtige Angaben gemacht hat und dies Auswirkungen auf die Zuschlagsentscheidung/Auftragserteilung gehabt hätte,

- wenn die Aufrechterhaltung des Vertrags unzumutbare Nachteile für den AG erwarten lässt,

- wenn Umstände vorliegen, die eine Erfüllung des Auftrages offensichtlich unmöglich machen, sofern der AG diese nicht selbst zu vertreten hat,

- wenn der AN für den Wechsel oder die erstmalige Beauftragung eines Subunternehmers nicht die erforderliche Zustimmung des AG eingeholt hat,

- wenn der AN selbst oder eine von ihm zur Erfüllung des Auftrages herangezogene Person die Verschwiegenheitsverpflichtung verletzt,

- wenn der AN oder seine Mitarbeiter unmittelbar oder mittelbar einem Mitarbeiter des AG, der mit der Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens und/oder dem Abschluss und der Abwicklung des Vertrages befasst ist oder einem Dritten einen Vermögensvorteil oder geldwerten Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,

- wenn der AN bzw. mit diesem verbundene Unternehmen beim gegenständlichen Vergabeverfahren oder einem dem Vertragsabschluss vorangehenden anderen Vergabeverfahren entgegen dem Gesetz oder den guten Sitten den freien Wettbewerb beschränkt oder unlauter beeinflusst haben,

- bei verschuldetem Verzug des AN mit der Leistungserbringung,

- wenn gegen eine Person der Geschäftsführung des AN während der Vertragslaufzeit ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist, sodass die berufliche Zuverlässigkeit iSd BVergG idgF nicht mehr gegeben ist,

- wenn während der Vertragslaufzeit die Auskunft aus der zentralen Verwaltungsstrafevidenz (§ 28b AuslBG idgF) eine  rechtskräftige Bestrafung des AN gemäß dem Ausländerbeschäftigungsgesetz ausweist und der AN den Nachweis der beruflichen Zuverlässigkeit iSd BVergG idgF nicht mehr erbringt,

- wenn der AG einem Vertragsbeitritt oder einer Vertragsübernahme auf Seiten des AN nicht zustimmt,

- wenn durch den AN die Vertrauensbasis derart erschüttert wird, dass die weitere Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses für den AG unzumutbar ist.

- Erklärt der AG die sofortige Auflösung des Vertrages, so verliert der AN jeden Anspruch auf das Entgelt, soweit er nicht bereits (eine) für den AG verwertbare Teilleistung(en) erbracht hat; bereits darüber hinaus geleistete Zahlungen sind samt Zinsen im Ausmaß des Basiszinssatzes zuzüglich vier Prozentpunkte unverzüglich zurück zu erstatten. Ist die erbrachte Leistung für den AG unbrauchbar und kann sie auch nicht durch einen Dritten verbessert werden, verliert der AN seinen Entgeltanspruch vollumfänglich.

- Der AN hat keinen Anspruch auf Vergütung von (Teil-) Leistungen, die zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung noch nicht erbracht worden sind oder die nicht einvernehmlich mit dem AG festgestellt wurden.

- Trifft den AN ein Verschulden am Eintritt des Rücktrittsgrundes, hat er dem AG alle aufgrund der Weitergabe des Auftrages an einen Dritten erwachsenden Mehrkosten zu ersetzen.

- Dies gilt auch für den Fall, dass der AN aus persönlichen, tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist, die Leistungen vereinbarungsgemäß zu erfüllen. Der AG ist in diesen Fällen berechtigt, die Ersatzvornahme durch einen Dritten auf Kosten und Gefahr des AN zu veranlassen. Der AN haftet vollumfänglich für den Ersatz des Entgelts, das der AG an den Dritten für die Ersatzvornahme zu zahlen hat. Der Entgeltanspruch des AN bestimmt sich nach den Regeln für die Vertragsauflösung durch den AG aus wichtigem Grund.

- Ein wichtiger Grund, der den AN zur sofortigen Vertragsauflösung berechtigt, liegt insbesonders vor,

- wenn der AG trotz ordnungsgemäßer Erbringung der Leistung, ordnungsgemäßer Rechnungslegung, Fälligkeit und einmaliger Mahnung mit Nachfristsetzung mit der Zahlung des Entgelts trotz länger als drei Monate in Verzug gerät,

- wenn eine vom AG veranlasste Unterbrechung des Projekts länger als sechs Monate dauert; in diesem Fall kann jeder Vertragspartner den Rücktritt vom Vertrag erklären, wenn der Vertrag nicht mehr zur gehörigen Zeit oder auf die bedungene Weise erfüllt werden kann. Eine kürzere, vom AG angeordnete Unterbrechung der Arbeiten berechtigt den AN nicht zur sofortigen Vertragsauflösung; in diesem Fall sind die bis dahin erbrachten Leistungen einvernehmlich festzustellen und auf Verlangen des AN abzurechnen. Das Honorar wird aufgrund der tatsächlich erbrachten und einvernehmlich festgestellten Leistungen berechnet. Verdienstentgang oder andere Ausgaben des AN welcher Art auch immer aufgrund der Unterbrechung des Bauvorhabens werden nicht vergütet und dürfen nicht in Rechnung gestellt werden.

- Der AN kann sich in diesen Fällen nicht auf seine Rechte aus § 1052 ABGB stützen. Erfolgt die Auflösung des Vertrages aus einem Grund, welcher der Sphäre des AG zuzurechnen ist, so wird das Honorar aufgrund der tatsächlich erbrachten, einvernehmlich festgestellten Leistungen berechnet. Eine Vergütung für nicht ausgeführte Leistungsteile (§ 1168 Abs 1 ABGB) ist ausdrücklich abgedungen.

- Die Vertragsauflösung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und hat eingeschrieben zu erfolgen.

  - Pflichten bei Vertragsauflösung

- Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses aus welchem Grund auch immer treffen den AN folgende Pflichten:

- Der AN stellt dem AG alle ihm zu Verfügung gestellten Unterlagen und Daten unverzüglich auf eigene Kosten zurück; das gilt auch für allfällige Abschriften und Kopien sowie gänzlich oder teilweise Darstellungen des Inhalts auf anderen (zB elektronischen) Datenträgern,

- erfolgt die Vertragsbeendigung durch den AG aus einem der im Punkt A.19 genannten Gründe, hat der AN jede Eintragung, die auf eine Geschäftsbeziehung mit dem AG hinweist, unverzüglich zu löschen,

- besteht nach Beendigung des gegenständlichen Vertrages die Notwendigkeit, noch Restfertigstellungsleistungen zu erbringen oder Informationen zu erteilen, so verpflichtet sich der AN dazu, die entsprechenden Leistungen über erstmalige Aufforderung des AG unverzüglich zu erbringen bzw. die geforderten Informationen unverzüglich zu erteilen. Die Informationserteilung ist - auch nach Beendigung des Vertrages, aus welchem Beendigungsgrund auch immer - durch das vom AG bezahlte Entgelt (Honorar) abgegolten.

  - Verwendungs- und Verwertungsrechte, Verschwiegenheitserklärung

- Alle zur Verfügung gestellten Informationen, Unterlagen und Daten sind angemessen zu schützen, bleiben Eigentum des AG, dürfen Unbefugten nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden und dürfen vom AN ausschließlich für die Erbringung der beauftragten Leistung verwendet werden. Eine darüber hinausgehende Verwendung oder Weitergabe der Daten an Dritte ist unzulässig, widrigenfalls der AG schad- und klaglos zu halten ist.

- Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses sind die Unterlagen dem AG zurückzustellen.

- Alle Rechte an vom AG erstellten Ausarbeitungen verbleiben exklusiv beim AG. Ebenso bleiben alle Rechte an den vom AG eingebrachten Ideen, Konzepten etc. exklusiv beim AG. Diese stellen anvertraute Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse iSd UWG dar.

- Der AG erwirbt im Rahmen dieses Vertrags das zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte und ausschließliche Werknutzungsrecht an allen Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon, das auch an andere Einheiten, an denen das Land NÖ unmittelbar oder mittelbar Anteile hält oder an eine allfällige Projekterrichtungsgesellschaft übertragen werden kann. Davon umfasst ist auch das Recht, die Ausarbeitungen oder Teile davon zur Erreichung der Ziele des AG zu adaptieren, an ihnen insbesondere Zusätze bzw. Streichungen oder andere Änderungen vorzunehmen, sie in eine von Maschinen (insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen) verwendbare Sprache zu übertragen oder zu übersetzen sowie auf Datenträger zu speichern und im Internet oder anderen neuen Medien (zB CD-Rom, DVD, Datenbanken) öffentlich wiederzugeben sowie das Recht, das Projekt ohne Zustimmung des AN selbst zu vollenden, zu verändern bzw. zu erweitern oder durch Dritte zu vollenden, zu verändern oder erweitern zu lassen. Alle diese Rechte stehen dem AG auch nach Projektfertigstellung (nach Übernahme) zu, insbesondere auch das Recht des gänzlichen oder teilweisen Abbruchs des Bauwerks.

- Der AG ist berechtigt, die Ausarbeitungen oder Teile davon wiederholte Male (insbesondere für die Realisierung einer Vielzahl von Projekten über mehrere Jahre, insbesondere auch über die Dauer des gegenständlichen Vertrags hinaus) kostenfrei zu verwenden.

- Eine eigene Verwertung oder Bearbeitung durch den AN ist nur im Einvernehmen mit dem AG zulässig.

- Zieht der AN zur Vertragserfüllung Dritte heran, muss er – falls nicht vor Auftragsabwicklung schriftlich anders vereinbart - die oben angeführten Verwendungs- und Verwertungsrechte vom Dritten erwerben und im gleichen Umfang an den AG übertragen.

  - Übertragung von Rechten und Pflichten aus dem Vertrag

- Der Vertrag wird mit dem AN abgeschlossen. Der AN ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des AG den Vertrag, Vertragsteile oder einzelne Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag oder seine Ansprüche aus diesem Vertrag oder aus darauf basierenden Verträgen auf Dritte zu übertragen (Vertragsbeitritt oder Vertragsübernahme) bzw. an Dritte abzutreten, die nicht im Angebot als Subunternehmer namhaft gemacht wurden. In diesem Zusammenhang bestätigt der AN, dass das gegenständliche Abtretungsverbot im Rahmen des Verhandlungsverfahrens ausdrücklich erörtert und einvernehmlich festgelegt wurde. Ein Vertragsbeitritt bzw. Vertragsübernahme ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des AG berechtigt den AG zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags.

- Der AG ist berechtigt, jederzeit alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag und aus darauf basierenden Verträgen an andere Einheiten, an denen das Land NÖ unmittelbar oder mittelbar Anteile hält (insbesondere an eine allfällige Projekterrichtungsgesellschaft) oder an ein Finanzierungsinstitut ohne Zustimmung des AN mit schuldbefreiender Wirkung zu übertragen bzw. räumt der AN diesen Einheiten das Recht ein, dem gegenständlichen Vertrag und den darauf basierenden Verträgen zu den gleichen Bedingungen beizutreten, wobei der Umfang und der Zeitpunkt der Leistungserbringung jeweils gesondert zu vereinbaren ist.

  - Sonstiges

- Die Anfechtung des Vertrags wegen Irrtums gem § 871 ABGB (zB Kalkulationsirrtum) ist ausgeschlossen. Eine Irrtumsanfechtung aus diesen Gründen ist daher ausgeschlossen.

- Auf Verlangen hat der AN im Falle der Auftragserteilung sämtliche Kalkulationsformblätter bzw gleichwertige Kalkulati-onsunterlagen verschlossen zu übergeben.

- Der AN haftet bei Nichtannahme des Auftrags (Vertrags) für alle Mehrkosten, die dem AG hierdurch entstehen.

- Der AG ist nicht verpflichtet, Vorschläge des AN anzunehmen oder umzusetzen.

- Vertragszusätze und -änderungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der Schriftform und der Unterschrift beider Vertragsparteien. Dies gilt auch für das Abgehen vom Schriftformerfordernis. Mit Abschluss dieses Vertrags verlieren alle bisherigen Verträge oder mündlichen und schriftlichen Vereinbarungen ihre Gültigkeit. Neben diesem Vertrag bestehen weder schriftliche noch mündliche Nebenabreden.

- Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ungültig erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages nicht berührt. In einem solchen Fall tritt an die Stelle der ungültigen oder unwirksamen Bestimmung eine Neuregelung, die dem gewollten Zweck entspricht oder, sofern das nicht möglich ist, diesem möglichst nahe kommt.

- Sämtliche Anhänge dieses Vertrags bilden einen integrierten Bestandteil des Vertrags und der darauf basierenden Verträge, soweit im Vertrag oder im Zuschlagsschreiben nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

- Schadenersatzansprüche gegen den AG aus der Ungültigkeit dieses Vertrages oder von Teilen desselben werden, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

- Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts und der Vorschriften über das internationale Privatrecht (insbesondere IPR-Gesetz). Die Geltung von AGB, Lieferbedingungen oder ähnlichen Konditionen des AN wird ausdrücklich ausgeschlossen.

- Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag wird das sachlich zuständige Gericht in St. Pölten vereinbart. Ansprüche des AN sind bei sonstigem Verfall binnen sechs Monaten nach Fälligkeit geltend zu machen. Ein Streitfall berechtigt den AN unter keinen Umständen, seine Leistungen zurückzubehalten bzw einzustellen.

- Jede Vertragspartei trägt die Kosten, die ihr durch Rechts- oder Steuerberatung in Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrags entstehen, selbst. Gebühren und Abgaben in Zusammenhang mit diesem Vertrag trägt der AN bzw. erstattet der AN dem AG vollumfänglich.

- Dieser Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung errichtet, wobei jede Vertragspartei eine Ausfertigung erhält.

- leistungsbilder

- Honorarangebotsformular

- Der AN hat die Bestimmungen des gegenständlichen Vertragswerkes verstanden, akzeptiert und bei der Kalkulation seines Honorarangebotes auf der Grundlage des ausgeschriebenen Leistungsbildes (und ggf. seines Projektvorschlages) berücksichtigt.

Honorarangebot:	EUR zzgl Ust

- Angebotener Bruttomittellohn-Stundensatz für Zusatzleistungen

Bruttomittellohn-Stundensatz:	______________________	EUR zzgl Ust

- Als Grundlage für die Kostenbasis des Honorarangebotes wird der zum Zeitpunkt der Angebotslegung letztgültig verfügbare, monatliche Baukostenindex für den „Wohnhaus- und Siedlungsbau Gesamtbaukosten insgesamt“ der Statistik Austria publiziert durch die Wirtschaftskammer Österreich festgelegt.

Telefaxnummer jener Stelle, die zum Empfang der Post berechtigt ist:

Name (Firma, Geschäftsbezeichnung) und Geschäftssitz des Bieters: (bei Bieter- bzw. Arbeitsgemeinschaften von allen Mitgliedern, bei Arbeitsgemeinschaften zusätzlich die Nennung des zum Abschluss und zur Abwicklung des Vertrages bevollmächtigten Vertreters samt Adresse). Mitglieder von Bietergemeinschaften erklären hiermit, im Falle der Zuschlagserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden. _____________________________ ___________________________________________________________ Ort, Datum Rechtsgültige Fertigung

UID - Nr.: